ОБРАЗЕЦ ПРЕТЕНЗИИ

ООО «СтройГарант»,
ИНН 756123567, ОГРН 115775615546,
адрес: 125040, г. Москва, ул. Новая, д. 15, оф. 201

От Иванова Сергея Николаевича,
адрес регистрации: г. Москва, ул. Примерная, д. 10, кв. 45,
паспорт: 45 01 123456, выдан 01.01.2020 ОВД Преображенское,
контактный телефон: +7 (999) 123-45-67,
эл. почта: ivanov.s.n@example.com

ПРЕТЕНЗИЯ
о ненадлежащем исполнении обязательств по передаче объекта долевого строительства с нарушениями требований к качеству

Я, Иванов Сергей Николаевич, являюсь участником долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № 123-ДДУ от 15.05.2022, заключённому с ООО «СтройГарант», зарегистрированному в Управлении Росреестра по г. Москве 20.05.2022 за № 77:01:000000:0000-77/022/2022-1.

Согласно условиям договора, ООО «СтройГарант» обязалось передать мне объект долевого строительства — квартиру № 45, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Строительная, д. 5, в срок до 30.11.2024. Акт приёма-передачи был подписан 10.01.2025. Однако при осмотре квартиры мною были выявлены многочисленные недостатки и дефекты отделки, нарушающие как условия договора, так и требования к качеству строительных работ:

- наличие трещин на стенах в спальне и кухне;

- перекос оконных рам, нарушение герметичности (продувание);

- неработающая розетка в жилой комнате;

- отслаивание кафельной плитки в санузле;

- неровности и сколы на поверхности ламината в коридоре;

- протечка в системе горячего водоснабжения в районе стояка.

Указанные недостатки документально зафиксированы в акте осмотра от 11.01.2025, подписанном в одностороннем порядке, поскольку представитель застройщика отказался участвовать в приёмке. Также проведена независимая строительно-техническая экспертиза № 45-ЭК от 18.01.2025, согласно которой выявленные дефекты квалифицируются как существенные и подлежащие устранению, стоимость восстановительных работ составляет 178 500 рублей.

На основании изложенного, в соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, статьями 4, 18, 20 Закона РФ «О защите прав потребителей», статьёй 723 Гражданского кодекса РФ,

ТРЕБУЮ:

- Безвозмездно устранить все выявленные недостатки в разумный срок, не превышающий 20 (двадцати) календарных дней с момента получения настоящей претензии.

- В случае невозможности или отказа устранить недостатки — выплатить денежную компенсацию в размере 178 500 (Сто семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.

- Возместить расходы на проведение экспертизы в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

- Компенсировать моральный вред в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

- В случае отказа — выплата штрафа в размере 50% от общей суммы удовлетворённых требований, на основании п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».

В случае неудовлетворения требований в добровольном порядке в указанный срок, я буду вынужден обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением, включая требование о взыскании судебных расходов и государственной пошлины.

Приложения:

- Копия ДДУ № 123-ДДУ от 15.05.2022;

- Акт приёма-передачи от 10.01.2025;

- Акт осмотра от 11.01.2025;

- Заключение эксперта № 45-ЭК от 18.01.2025;

- Фотографии выявленных недостатков;

- Копия чека об оплате экспертизы.

С уважением,
[подпись]
Иванов С.Н.

23 апреля 2025 года